Изпълнение на плана за действие на Програма за опазване на околната среда 2021-2027 г. за 2025 г.

| № | Приоритети, специфични цели, мерки/дейности | Бюджет (евро) | Източник на финансиране | Показатели | Отговорна/ партньорска структура | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. Въздух |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1.1. Запазване и поддържане на доброто качество на атмосферния въздух, чрез поддържане нивото на емисиите под пределно допустимите норми и усъвършенстване на системата за мониторинг на атмосферния въздух. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър. | 4 348 927 | Общински бюджет | 4 бр. годишно почистване | Община Несебър | ОП „БКСО“ – Дейност „Чистота” за уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. |
| 2 | Почистване на пътните артерии от натрупани кал и прах, и осигуряването на поддържането им в добро техническо състояние. |  |  |  |  |  |
| 3 | Формиране на растителни пояси по протежение на пътища и улици | 1 100 583 | Общински бюджет | Изградени растителни пояси | Община Несебър | ОП „БКСО“ – Дейност „Озеленяване” – изграждане и поддържане на общинската зелена система. |
| 4 | Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление в населените места | 291 724 | Общински бюджет; Фондове на ЕС; Фондове на ЕИП | Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност | Община Несебър | „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, Община Несебър“, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.025-0002-С01 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1 - Проектът е завършен през 2025 г. |

| № | Приоритети, специфични цели, мерки/дейности | Бюджет (евро) | Източник на финансиране | Показатели | Отговорна/ партньорска структура | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Повишаване на енергийната ефективност на обекти общинска и държавна собственост | 465 976 | Фондове на ЕС, Държавен бюджет | 5 броя изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност | Община Несебър | „Енергийно обновявяне на сграда за културно изкуство - читалище „Яна Лъскова“, гр. Несебър - Национален план за възстановяване и устойчивост - BG-RRP-4.020-0260-C01. Проектът продължава и през 2026 г. |
| 6 | Повишаване на енергийната ефективност на предприятията в общината | - | Фондове на ЕС | 3 броя изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност | Бизнес организации | Не са изпълнявани проекти за повишаване на енергийната ефективност |
| Приоритет 2. Води |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 2.1. Опазване на водите, водните обекти и превенция срещу наводнения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодно възлагане на машинно и ръчно почистване на речни корита, дерета и отводнителни канали | - | Общински бюджет | Брой почистени дерета на реки | Община Несебър | - |
| 2 | Брегоукрепване и корекция на речни корита в община | - | Общински бюджет, Държавен бюджет | Брой извършени мероприятия | Община Несебър | - |
| 3 | Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове | - | Общински бюджет | Залесени площи | Община Несебър | - |
| Специфична цел 2.2. Осигуряване на достатъчни количества питейна вода с добро качество и подобряване на ВиК инфраструктурата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане, реконструкция и поддържане на водоснабдителна и канализационна мрежа и осигуряване на чиста питейна вода | 1 699 887 1 400 940 | Фондове на ЕС; Общински бюджет; Държавен бюджет | Осигурена чиста питейна вода | Община Несебър, ВиК Бургас | 1.1.„Преработка и актуализация на съществуващ проект за водопроводна мрежа на с. Оризаре, Община Несебър – І етап“,РД-02-30-545/29.03.2024г.; 1.2.„Селищна водопроводна система на с. Гюльовца, община Несебър– ІІ етап“ – 7,2 км. РД-02-30-1219/22.07.2024 г. |

| № | Приоритети, специфични цели, мерки/дейности | Бюджет (евро) | Източник на финансиране | Показатели | Отговорна/ партньорска структура | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Изграждане на ПСОВ за гр. Свети Влас | - | Фондове на ЕС; Държавен бюджет | Изградена ПСОВ | ВиК Бургас | Не е изградена ПСОВ за гр. Свети Влас |
| 3 | Преглед на санитарно-охранителните зони на основните водоизточници | - | Общински бюджет | Брой прегледи | Община Несебър | Упражняване на контрол на санитарно-охранителните зони на основните водоизточници |  |  |  |  |
| Специфична цел 2.3. Създаване на съзнание в населението за пестене на водни ресурси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провеждане на информационни кампании за състоянието на водните ресурси и методи за пестеливо използване | - | Общински бюджет | Проведени две информационни кампании | Община Несебър | Информиране на гражданите на официалния сайт на Общината за състоянието на водните ресурси и методи за пестеливо използване |
| Приоритет 3. Почви |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 3.1. Поддържане на доброто състояние на почвите и предотвратяване на тяхното замърсяване, борба с почвената ерозия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Несебър за периода 2021-2027 г. | - | Общински бюджет; Държавен бюджет | Засадени горски пояси | Община Несебър | Залесяване на опожарени горски територии и превантивни дейности за предотвратяване на горски пожари и изпълнение на мерките заложение в “Горскостопански план и План защита от пожари на горски територии собственост на Община Несебър”. |
| Специфична цел 3.2. Екологосъобразно селско стопанство, превенция на замърсяването на почвите с нитрати и пестициди |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провеждане на почвен мониторинг и превенция на замърсявания с нитрати и пестициди | 10 970,30 | Общински бюджет; Държавен бюджет | Ежегодно извършван мониторинг | Община Несебър; РИОСВ | Мониторинг на рекултивираните общински депа за неопасни отпадъци. |
| Приоритет 4. Биоразнообразие |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 4.1. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие на територията на общината |  |  |  |  |  |  |

| № | Приоритети, специфични цели, мерки/дейности | Бюджет (евро) | Източник на финансиране | Показатели | Отговорна/ партньорска структура | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картиране на биологичното разнообразие на територията на общината | - | ПОС | Картирано биологично разнообразие на територията на общината | Община Несебър; НПО | Проучване на възможности за финансиране на проекти за опазване и подобряване на биоразнообразието в общината. |
| 2 | Картиране на лечебните билки на територията на общината | - | ПОС | Картирани лечебни билки на територията на общината |  |  |
| Специфична цел 4.2. Опазване на защитените територии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на база данни за защитените територии и природни забележителности на територията на общината | - | ПОС | Една разработена база данни на община Несебър | Община Несебър; НПО | Спазване на ограниченията и забраните за опазване на видовете и техните местообитания в защитените зони от „Натура 2000”, намиращи се на територията на общината. |
| Приоритет 5. Отпадъци |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 5.1. Устойчиво управление на отпадъците, екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на Програма по управление на отпадъците | 1 550 638,06 199 724,925 322 531,34 42 673,131 136 029,706 1 767,04 | Общински бюджет | Събрани и обезвредени отпадъци | Община Несебър | 1) Смесени битови отпадъци -35 500,57 т събрани от общинската система за сметосъбиране постъпват в сепарираща инсталация, от тях 13 247,95 т са рециклируеми материали, предадени за оползотворяване и 22 252,62 т за депониране: - Сепарация на отпадъка; - Депониране, след Сепарация. 2) Строителни отпадъци -17 471,32 т, събрани от населените места на територията на общината, от тях оползотворени 14 668,86 т. 3) Обемни отпадъци – 1655,98 т. 4) Биоразградими отпадъци – 876,65 т. 5) Отпадъци от опаковки – 777,36 т, събрани и 169,75 т оползотворени. 6) Текстил - 25,110 т, оползотв. 7) ИУЕЕО и НУБА – 24,965 т и 1,057т, предадени за рециклиране 8) ИУМПС – 4,356 т, предадени за оползотворяване. |
| Приоритет 6. Зелена система |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 6.1. Поддържане и развитие на зелените площи за широко обществено ползване |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддържане на паркови пространства и градинки | 1 100 583 | Общински бюджет ПУДООС | Брой реконструирани пространства | Община Несебър | ОП ”БКСО”, Дейност „Озеленяване” – изграждане и поддържане на общинската зелена система. |
| 2 | Реконструкция и рехабилитация на площи за обществено ползване и места за отдих | 138 160 | Общински бюджет | Брой реконструирани площи | Община Несебър | ОП ”БКСО” – поддръжка на площи за обществено ползване и места за отдих територията на общината. |
| 3 | Закупуване на нова техника за поддържане и развитие на площите за обществено ползване | 1 124 | Общински бюджет | Брой реконструирани площи | Община Несебър | ОП ”БКСО” закупуване на косачки 2 броя. |
| 4 | Компесаторно залесяване на площите за обществено ползване в населените места на територията на общината | - | Физически и юридически лица | Брой реконструирани площи | Община Несебър | Компесаторно залесяване – 901 броя дървесна и храстова растителност от над двадесет вида, предоставени в гр. Несебър, гр. Обзор, с. Равда и с. Тънково. |

| № | Приоритети, специфични цели, мерки/дейности | Бюджет (евро) | Източник на финансиране | Показатели | Отговорна/ партньорска структура | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 7. Административен капацитет |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 7.1. Подобряване на административния капацитет за управление на дейностите по опазване на околната среда и ангажиране на местната общност |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинската администрация в областта на околната среда | - | Общински бюджет | Брой проведени обучения | Община Несебър | Проведени обучения – участие в национална асамблея на АСЕКОБ. |
| 2 | Създаване на партньорства с други общини за съвместно кандидатстване по програми и проекти, касаещи околната среда | - | Общински бюджет | Брой създадени партньорства | Община Несебър | РС „УПРАВЛИНШИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-РЕГИОН БУРГАС” |
| Специфична цел 7.2. Подобряване на контрола, осъществяван от местната администрация по отношение на околната среда, информиране на обществеността за състоянието на компонентите на околната среда и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провеждане на образователни кампании за повишаване на екологичното съзнание. Екологично образование: 1)„Международният ден за защита на животните” посещение на учениците от IV клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр. Обзор; 2)„Седмицата на морето“ посещение на ДГ „Пролет“- с. Тънково; 3)„Ден на цветята” организирана инициатива с децата от 3-та група на ДГ „Моряче”- гр. Несебър и 2 и 3 сборни групи на ДГ „Обзорче” – гр. Обзор; 4)„Ден на парковете в България – Централен Балкан, Рила и Пирин” - лекция на открито сред природата пред ученици от V клас на ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” - гр. Обзор; 5)„Световен ден на околната среда”- представяне на иновативна програма от ученици от IX а клас на СУ “Любен Каравелов” – гр. Несебър и образователно развлекателна програма, както и провеждане на забавни игри от децата на I и II сборни групи на ДГ „Обзорче” – гр. Обзор; 6)„Международният ден на биологичното разнообразие“ посещение на „Държавно ловно стопанство – Несебър“ от децата на IV-а и б групи на ДГ „Яна Лъскова“- гр. Несебър; 7)„Седмица на гората”, „Международен ден на Земята” и „Световен ден на бездомните животни” посещение на децата от IV група „Моряче” на ДГ „Калина Малина”- гр. Несебър; 8)„Международен ден на птиците” посещение на децата от групи „Моряче” и „Мечо Пух” на ДГ „Обзорче” – гр. Обзор; 9)Ученици от III г и IV г клас от клуб „Млад Еколог”, доброволци от „Български младежки червен кръст”, ученици от IX а клас - клуб „Екология” и „Ученически съвет“ на СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър засадиха в двора на училището вечнозелени храсти от вида „Лавровишня”, за които ще полагат бъдещи грижи; 10)„Световен ден на дивите животни” посещение на резерват „Атанасовско Езеро” с учениците от IX а клас на СУ „Любен Каравелов” - гр. Несебър; 11)“Световен ден на водата“ посещение на децата от I клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Обзор; 12)„Ден на отворените врати на тема „Чист ли е въздухът в град Несебър?” посещение на отдел „Екология” от учениците на IX а клас при СУ „Любен Каравелов”- гр. Несебър по програма „Иновация по „Екология и устойчиво развитие”. Предоставяне на достъп до информация за управлението на отпадъците и повишаване на общественото съзнание относно ползите от разделното събиране на отпадъците. | - | Общински бюджет | Брой проведени кампании | Община Несебър | Проведени 12 броя образователни кампании за повишаване на екологичното съзнание на гражданите и подрастващите на територията на общината. |
| 2 | Засилване на контрола по отношение опазване на околната среда. | - | Общински бюджет | Издадени наказателни актове | Община Несебър | Съставени 217 броя АУАН и 927 броя КП и осъществяване на постоянен контрол по ООС. |