Изпълнение на плана за действие на Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. за 2025 г.

	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

	ПОДПРОГРАМА № 1 ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

	










Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване
	Насърчаване на населението към използване на опаковки за многократна употреба, чрез обвързване с ТБО и провеждане на
информационни кампании
	



-
	


Общинс ки бюджет
	


Предотвратени битови отпадъци
	


Брой проведени информационни кампании
	



8
	



8
	


Община Несебър
	
Предоставяне на обществен достъп до информация за управлението на отпадъците и повишаване на общественото съзнание относно ползите от разделното събиране на масово разпостранените отпадъци – ИУЕЕО и НУБА, ИУМПС, ООп, ТЕКСТИЛ и БрО.


	
	Стимулиране на търговски магазини, предлагащи торбички за многократна употреба, чрез
намаляване на ТБО
	

-
	

Общинс ки бюджет
	

Предотвратени битови отпадъци
	

Дял магазини предлагащи тези продукти
	

0%
	

50%
	

Община Несебър
	Извършени проверки на търговски обекти за разделно събиране на отпадъци от опаковки и биоразградими отпадъци - КП 196 бр.

	
	Проект, стимулиращ домашното компостиране чрез безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други
биоотпадъци
	



-
	

Общинс ки бюджет, ПУДОО С, ПОС
	


Предотвратени зелени и други биоотпадъци
	


Закупени съдове/ компостери
	



0
	



200
	


Община Несебър
	
Не са предоставяни на домакинствата компостери за зелени и други биоотпадъци.

	
	Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи, чрез изпълнение на мерки за
„електронно управление” в администрацията

	

-
	


Общинс ки бюджет
	Предотвратени отпадъци от офис хартия и съпътстващи консумативи, материали и услуги
	
Изпълнени проекти за електронно управление
	

4
	

1
	

Община Несебър
	1) Предостовяне на електронни адменистратевни услуги от Общината, с подаване на искане и прилагане на необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис  и чрез „Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ”.
2) Вътрешна административна  кореспонденция с програма „ИМЕОН“ и имейл.



	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	Изготвяне и прилагане на планове от общината за ПО в общински социални, здравни, образователни и други общински
звена и предприятия
	


-
	


Общинс ки бюджет
	

Предотвратени битови отпадъци от общински звена
	

Брой разработени планове/изпълне ни мерки
	


4
	


4
	


Община Несебър
	
Общинските обекти - социални, здравни, образователни и други звена и предприятия се обслужват от ОП „БКСО”, съгласно Заповед № 3536/ 29.10.2024 г. на Кмета на Общината.

	
	Изпълнение на проекти за разработване на нов дизайн на продукти и на технологии, изискващи по-малко естествени суровини, съдържащи по-малко опасни вещества, генериращи по- малко отпадъци след употребата на продуктите, както и на продуктите и технологии с по- добро „екологично
поведение“.

	







-
	


Програм а за конкуре нтоспос обност и иноваци и в предпри ятията 2021 -
2027
	





Финансово подпомагане на бизнеса за внедряване на технологии, водещи до ППО
	






Брой изпълнени проекти
	







0
	







2
	





Бизнес и научни организ ации
	






	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	Изпълнение на проекти за придобиване или повишаване на квалификацията за занаяти, свързани с услуги за поправка и ремонт на
продукти
	


-
	Програм а за развитие на човешки те ресурси 2021-
2027 г.
	
Създадена предпоставка за ПО (повторна употреба на продукти) чрез обучения за повишаване на квалификацията
	


Брой изпълнени проекти
	


-
	


2
	

Бизнес организ ации
	

	
	Изпълнение на проект с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци
	

-
	Програм а за околна среда 2021-
2027
	Финансово подпомагане на общини за реализация на проекти за ПОО
	

Брой изпълнени проекти
	

4 
	

1
	

Община Несебър
	
Предостовяне на електронни адменистратевни услуги.

	
	Определяне на патентния данък по ЗМДТ до допустимия минимум за тези данъчно задължени лица, чиято дейност пряко води до повторна употреба на дадени продукти (напр. ремонт на обувки, мебели, дрехи, домакински уреди и пр.) и оттам
и до ПО
	





-
	




Общинс ки бюджет
	



ЗМДТ е променен за дейностите с патентен данък за предоставяне на услуги, свързани с ПО
	




Въведена промяна в Наредба
	





0
	





1
	





Община Несебър
	
Не е извършено определяне на патентния данък по ЗМДТ до допустимия минимум за тези данъчно задължени лица, чиято дейност пряко води до повторна употреба и до ПО.

	
	Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и
предоставяне на информация за
политиките по ПО


	

-
	
Общинс ки бюджет
	Гражданите са запознати с ползите от ПО и възможните действия от страна на домакинствата за прилагане на мерки
за ПО в ежедневието
	

Брой проведени кампании
	

8
	

4
	

Община Несебър
	
Разясняване и предоставяне на информация за политиките по ПО.





	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	
Организация на събития по случай за „Европейската седмица за намаляване на отпадъците”
	



-
	


Общинс ки бюджет
	
Разширяване познанията на гражданите и на обществото като цяло за ползите от ПО и начините за прилагане на действия в
ежедневието в дома и на работното място
	


Брой проведени кампании
	



4
	



8
	


Община Несебър
	
Предоставяне на обществен достъп до информация за управлението на отпадъците и повишаване на общественото съзнание относно ползите от разделното събиране на масово разпостранените отпадъци – ИУЕЕО и НУБА, ИУМПС, ООп, ТЕКСТИЛ и БрО.


	
	
Провеждане на
„зелени обществени поръчки“
	

272 292



1 573 589


76 694



79 250



44 994


51 129


178 952

51 129




200 426


306 775



357 904



798 865

	

Общинс ки бюджет,
ЕФ
	
Предотвратени отпадъци от офис хартия и съпътстващи консумативи, материали и услуги
	
% на зелените обществени поръчки от общия дял
	

20%
	

25%
	
Община Несебър
	След проведени „зелени обществени поръчки“, извършени:
1) Доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление;
2) Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на устройства за битово отопление;
3) Доставка на мултифункционална вакуумна машина за събиране и извозване на зелени отпадъци от обществени площи, паркове и градини;
4) Доставка на нов електрически лекотоварен автомобил с обща маса до 3500 кг оборудван със самосвална надстройка за извозване на отпадъци;
5) Доставка на електрическа мултифункционална машина за метене и поддържане на хигиена на обществени места;
6) Услуги в областта на околната среда на територията на Община Несебър;
7) Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци;
8) Извършване на поддържка, обслужване и ремонти на компактираща инсталация, находяща се на територията на ОП Управление на отпадъците – Несебър;
9) Изграждане на площадка за спорт на открито в ПИ 61056.65.17 по плана на с. Равда, гр. Несебър;
10) Доставка на фабрично нов, товарен автомобил с надстройка тип „Мултилифт“ за нуждите на ОП "Управление на отпадъците";
11) Избор на изпълнител за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места;
12) Изпълнение на зелени мерки за намаляване вторичното разпрашаване в градска среда, с цел осигуряване на по-чист въздух на територията на Община Несебър.


	
	Подподпрограма/Раздел за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци

	
	
Изпълнение на мерките за ПО на хранителните отпадъци от общините в т.ч. в общински социални, здравни, образователни и други общински звена и предприятия, общински пазари и
др.


	



136 030












	



Общинс ки бюджет
	


Предотвратени хранителни отпадъци в резултат на изпълнението на мерките
	


Брой изпълнени мерки за ПО на хранителните отпадъци от общините
	




1
	




8
	



Община Несебър
	

Участие в система за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територия
та на регион Бургас/ Проект № BG16M1OP002-2.004-0002  „Анаеробна инсталация”. Разделно събрани и предадени за анаеробно третиране 876,65 т. биоразградими отпадъци.







	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	Изпълнение на проекти, прилагащи технологии/дизайн на продукти, които водят до намаляване и предотвратяване образуването на хранителни отпадъци в хранително- вкусовата
промишленост
	




256 хил.
	Стратеги чески план за развитие на земедел ието и селските райони 2021-
2027
	

Внедрени технологии/продукти, водещи до намаляване и предотвратяване на хранителни отпадъци
	



Брой изпълнени проекти
	




0
	




2
	


Бизнес организ ации от ХВП
	




-

	
	
Изпълнение на демонстрационни проекти за предотвратяване на хранителните отпадъци
	


256 хил.
	
Програм а за околна среда 2021-
2027
	Изпълнени проекти за предотвратяване на хранителни отпадъци от бита, ресторантьорство и туризъм, и реализирани и
разпространени добри практики

	


Брой изпълнени проекти
	


0
	


2
	
Община Несебър, Бизнес организа ции от ХВП
	

-

	
	
Подкрепа на дейността на организация/и, които организират и осъществяват даряването на храни преди изтичането на срока на годност
	



-
	Програм а за храни и/или основно материа лно подпома гане 2021-
2027

	

Изпълнени проекти за предотвратяване на хранителни отпадъци от бита, ресторантьорство и туризъм
	



Брой изпълнени проекти
	



0
	



2
	


АСП,
Община Несебър
	


Не са изпълнявани проекти  за предотвратяване    на хранителни отпадъци от бита, ресторантьорство и  туризъм.




	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	Изпълнение на кампании за разясняване и предоставяне на информация за ПО на хранителни отпадъци на общинско ниво, в т.ч. относно значението на „Най- добър до“ и „Годен до“ на търговските хранителни
продукти
	





-
	




Общинс ки бюджет
	



Гражданите и бизнеса са запознати с ползите от ПО на хранителните отпадъци
	



Брой реализирани кампании на национално и на общинско ниво
	





0
	





4
	




Община Несебър
	



Извършване на проверки на търговски обекти за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

	ПОДПРОГРАМА № 2 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА  РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

	





Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
	Създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и поправка, и/или друг начин за предотвратяване на
отпадъците
	
  


1 550 638
	
Програма за околна среда 
2021-2027 г.
	
Създадени центрове за подготовка за повторна употреба и поправка
	
Брой създадени центрове за подготовка за повторна употреба и поправка
	


0
	


1
	

Община Несебър
	
Не е създаден     център за подготовка за повторна употреба и поправка.

Извършена сепарация на 35 500,57 т смесени битови отпадъци на Сепарираща инсталация на ПСО-Несебър.

	
	
Изграждане на инсталации за рециклиране на разделно събрани отпадъци (различни от биоотпадъци, опасни и производствени)
	



0
	
ПУДООС
Програм а за околна среда 2021-2027 г.
	
Изградени инсталации за рециклиране на разделно събрани отпадъци (различни от биоотпадъци, опасни и производствени)
	Брой изградени инсталации за рециклиране на разделно събрани отпадъци (различни от биоотпадъци, опасни и производствени)
	



0
	



1
	



Община Несебър
	Сключени договори  за сътрудничество с Организации по оползотворяване: 
-Договор № 51/12.02.2025 г. за ИУЕЕО с „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, гр. София;
-Договор № 50/12.02.2025 г. за НУБА с  “ЕКОБАТЕРИ” АД, гр.  София;
-Договор № 366/02.07.2025 г. за ИУМПС с „ЕКОАВТОРЕЦИКЛИРАНЕ” АД, гр. Варна;
- Договор № 546/20.09.2019 г.  с „ЕКОБУЛПАКБЪЛГАРИЯ” АД –гр. София за опаковки (хартия/пластмаса /стъкло/метал), Доп. споразумение № 609/30.12.2019 г.;
- Договор № 665/09.10.2025 г. с „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ” ООД.





	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на
община Несебър
	






0
	




Програм а за околна среда 2021 -
2027 г
	




Изградени нови системи и разширени съществуващи системи за разделно събиране на битови отпадъци
	






Изградено съоръжение
	






0
	






1
	






Община Несебър
	


Не е проектирана и изградена  компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

	
	Провеждане на информационни кампании за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци като ресурси в съответствие с
мерките
	



-
	

Програм а за околна среда 2021 -
 2027 г
	Гражданите и фирмите да са информирани за реда, начина и ползите от разделното събиране и оползотворяване на битовите отпадъци
	

Брой проведени ежегодно информационни кампании за разделно събиране
	



8
	



8
	



Община Несебър
	
Предоставяне на обществен достъп до информация за управлението на отпадъците и повишаване на общественото съзнание относно ползите от разделното събиране на масово разпостранените отпадъци – ИУЕЕО и НУБА, ИУМПС, ООп, ТЕКСТИЛ и БрО.







	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	Ежегодно провеждане на поне две кампании за разделно събиране на отпадъци от стара хартия и други материали (напр. в края и в началото на
учебната година)

	



-
	


Общинс ки бюджет
	

Допълнителни количества разделно събрани отпадъци от общините
	
Брой проведени ежегодни кампании за разделно събиране на стара хартия и други отпадъци
	



8
	



8
	


Община Несебър
	

Предоставяне на обществен достъп до информация за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, както и повишаване на общественото съзнание относно ползите от разделното събиране на отпадъци от стара хартия и други материали.

	
	Прилагане на изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса битови при новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметките на
Общината

	


0
	


Общинс ки бюджет
	
Приложение на принципа
„замърсителят плаща“ по отношение определяне размера на такса битови отпадъци
	
Променена Наредба относно новите изисквания на ЗМДТ
	


0
	


1
	


Община Несебър
	 
 Не е извършена промяна на Наредба, относно новите изисквания на ЗМДТ и приложен принципа „замърсителят плаща“ по отношение определяне размера на такса битови отпадъци.

	
	


Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците в община Несебър
	




34 800

	




Общинс ки бюджет

	



        Актуален анализ на отпадъците
	



Изготвен морфологичен анализ на отпадъците
	



1
	



1
	



Община Несебър
	



Изготвен морфологичен анализ на отпадъците на територията на общината - 2022 г.





	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	ПОДПРОГРАМА № 3 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

	












Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
	Включване в тръжните документи за строителство на сгради, пътища, други строежи от техническата инфраструктура на изискването за влагане в строежите на рециклирани
строителни материали
	




0
	
	


В строителството на сгради да се влагат рециклирани строителни материали
	


1. % в сгради; 2.
% в пътища; 3.% в друга техническа инфраструктура
	




0
	



1.-
2,5%;
2.-10%;
3.- 8%
	




Община Несебър
	
Контрол върху „Плановете за управление на СО и отпадъци от разрушаване на сгради”, както и воденето на отчетност за количествата на вложените рециклирани материали в строителството.

	
	Включване в тръжните документи за строителство на изискването за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни
насипи
	


0
	
	

Строителни отпадъци да се оползотворяват в обратни насипи
	


%
	


8%
	


12%
	


Община Несебър
	Контрол върху „Плановете за управление на СО и отпадъци от разрушаване на сгради”, както и воденето на отчетност за количествата на вложените рециклирани материали в строителството.

	
	
Разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, вкл. в индустриални зони при доказана необходимост
	


           


322 531,345
42 673,131
	

Програм а за околна среда 2021-
2027 г.
	

Намален риск за околната среда и човешкото здраве от вредното въздействие на тези групи отпадъци
	

Брой изпълнени проекти за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци
	




4
	




1
	



Община Несебър
	 

Образувани и третирани:
1)Строителни отпадъци -17 471,32 т, събрани от населените места на територията на общината, от тях оползотворени 14 668,86 т.;
2)Едрогабаритни отпадъци - 1 655,98 т.
на обособена площадка  на ПСО -Несебър.





	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	ПОДПРОГРАМА № 4 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

	






Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
	Провеждане на кампании сред населението за предаване на масово
разпространени отпадъци
	




1) -
2) -
3) 1 767,04
4) -
	
Общинс ки бюджет, ООП
	Повишена информираност на обществеността по въпросите на
управлението на МРО
	

Брой проведени кампании
	

8
	

8
	

Община Несебър
	Предоставяне на информация за управлението на отпадъците и повишаване на общественото съзнание относно ползите от разделното събиране на масово разпостранените отпадъци.
МРО предадени за оползотворяване: 
1) ИУЕЕО 24,965 т; 
2) НУБА 1,057 т; 
3) ТЕКСТИЛ 25,110 т; 
4) [bookmark: _GoBack]ИУМПС 4,356 т. 

	
	 Оптимизиране на 
 системата за 
 увеличаване 
 количеството на 
 отпадъците за 
 рециклиране и 
 експлоатация на  
 сепарираща  
 инсталация.
	


1 550 638






	

Общинс ки бюджет
	

Увеличена ефективност  на системата
	

Ежегодно поддържана  услуга
	

4
	

8
	

Община Несебър
	
Експлоатация на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци на обособена площадка на ПСО – гр. Несебър - сепарирани 35 500,57 т смесени битови отпадъци,
събрани от общинската
система за сметосъбиране.

	
	
Подподпрограма/ Раздел за управление на опаковките и отпадъците от опаковки

	
	Съдействие на община Несебър при провеждане на широка национална информационна кампания за предотвратяване отпадъците от опаковки, разделно събиране и
рециклирането им.

	



-
	

Програм а за околна среда 2021-
2027 г.
	Населението и бизнеса да са информирани и мотивирани за действия по Предотвратяване на отпадъците от опаковки и подобряване на разделното събиране
	



Ежегодно поддържана услуга
	



4
	



1
	



Община Несебър
	
Постъпили разделно събрани отпадъци от опаковки 777,360 т и от тях общо рециклируеми отпадъци от опаковки 169,750 т.





	ПОДПРОГРАМА № 5 ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ              БИТОВИ ОТПАДЪЦИ



	
Стратегическа цел
	
Мярка/ дейност
	Бюджет
	Източни ци на
финанс иране
	
Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отгово рна инстит уция
	Реализация

	
	
	(евро)
	
	
	Индикатор
	текущ
	целеви
	
	

	
	Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено
Ползване.

	



4 348 927
	


Общинс ки бюджет
	


Предотвратяване на замърсявания
	


Ежегодно поддържана услуга
	



4
	



8
	


Община Несебър
	
ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ (БКСО) – Дейност „Чистота” за уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите      територии от населените места, предназначени за обществено
ползване.


	
	Регионална система за управление на отпадъците - регион Бургас.
	
1 436 312



199 725

	Общинс ки бюджет
	
Управление на отпадъците
	Ежегодно поддържана услуга
	
4
	
8
	
Община Несебър
	1)Претоварна станция (ПСО-Несебър), ОП “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НЕСЕБЪР“– постъпили 35 500,57 т БО, предадени за сепарация; 
2) Оползотворени 13 247,95 т отпадъци;
3) 22 252,62 т отпадъци (19 12 12) предадени за депониране след сепарация.

	
	Закупуване на нова техника за управление на битовите  отпадъци.

	

    6 498
359 541
94 350
87 601
52 628

134 844

7 332
	
Общинс ки бюджет
	
Управление на отпадъците
	
Ежегодно поддържана услуга
	

4
	

8
	Община Несебър
	Оптимизиране на системата за  
управление на отпадъци, закупуване на:
· отворен контейнер мултилифт;
· товарен автомобил мултилифт;
· лекотоварен електрически самосвал;
· многофункционална мотометачка;
· електрическа мултифункционална машина за метене;
· сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил;
· косачки 11 броя.

	
	Закупуване на нови съдове за управление на БО.
	

16 259
	
Общинс ки бюджет
	Управление на отпадъците
	Ежегодно поддържана услуга
	

4
	

8
	Община Несебър
	  Оптимизиране на системата за  
  управление на отпадъци:
· закупуване на метални контейнери 60 л – 100 броя.



