
 Изпълнение на плана за действие на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух  2023-2027 г. за 2025 г.

	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ

	Ns_Sh_Dh - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ

	



Ns_Sh_Dh_f_1
	Социологическо проучване за нагласите на населението, отопляващо се на твърдо гориво, относно подмяна на отоплителните уреди с алтернативни екологосъобразни топлоуреди
	



2025 г.
	0*
Ще се конкретизира начина и обхвата на
прилагането на мярка за подмяна на отоплителните уреди с цел да се ограничат
емисиите на ФПЧ10 през отоплителния сезон.
	



2024-2027 г.
	



-
	Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
	


Община Несебър
	
Проведена  кампания за изпълнението на проект  „Несебър е за по-чист въздух“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г за подмяна на нееколосъобразни уреди за отопление. 

	Ns_Sh_Dh_f_2
	Разработване на проект по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за
намаляване на
замърсяването на въздуха от битовото отопление чрез поетапна подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво - дърва и въглища в самостоятелни обекти в жилищните сгради с екологични алтернативи.
	2025 г.
	0* Ще се осигури
изпълнението на мярка за подмяна на отоплителните уреди с цел да се ограничат
емисиите на ФПЧ10 през отоплителния сезон и
извеждане от експлоатация и предоставяне за
рециклиране на старите отоплителни устройства на твърдо гориво.
Предотвратяване на генерирането на отпадъци от изгарянето за битово отопление на дърва и въглища.
	2027-2027 г.
	Обща стойност на проекта –
4 739 020




	Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
	Община Несебър
	Община Несебър изпълнява проект „Несебър е за по-чист въздух“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г,BG16FFPR002-5.001-0011-„За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на ПОС -продължителност на проекта 5 години. В рамките на проекта се подменят отоплителни уреди  твърдо гориво (дърва,въглища), с екологични алтернативи (пелетни уреди, термопомпи и климатици). Проектът продължава и през 2026 г.






	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	



Ns_Sh_Dh_a_1
	Разработване на
„Регистър за системна регистрация и ежегодна актуализация на изразходваните
количества горива за битово отопление“, с включване на всички
продажби на твърди горива
	



2025 г.
	

0* Ще се ограничат
източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	



-
	



-
	Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
	



Община Несебър
	
Не е изготвен актуален Регистър за системна регистрация и ежегодна
актуализация на изразходваните количества горива за битово отопление.

	




Ns_Sh_Dh_а_2
	Съвместни действия с Агенция за социално подпомагане на социално слаби лица с енергийни помощи. Последните да
се предоставят в натура или чрез директни
плащания към доставчиците на съответния енергоносител за отопление
	




постоянен
	



2027 г. - 8
	




2023-2027 г.
	




-
	


Общински бюджет, Агенция за социално
подпомагане
	


Агенция	за социално подпомагане
	  Няма налична  
  информация за 
брой лица, получили енергийни помощи в натура	или	чрез директни		плащания към доставчиците на съответния екологичен енергоносител		за отопление.

	



Ns_Sh_Dh_r_1***
	Контрол върху съдържанието на влага в дървата за огрев,
ползвани от община Несебър, които към
момента не отговарят на критериите за качество на атмосферния въздух
по отношение на ФПЧ10
	



постоянен
	


2027 г. - 8
	



2023-2027 г.
	



-
	


Общински бюджет
	


Община Несебър
	Очаква се, че количеството на използваната дървесина ще
намалее (поради по- ниското съдържание на влага в нея).

	
Ns_Sh_Dh_r_2***
	
Ежегодни проверки за изгаряне на отпадъци и др. неразрешени от
закона материали за
	

постоянен
	

2027 г. - 5.2
	

2023-2027 г.
	

Заплата на ОА
	

Общински бюджет
	
Община Несебър; РИОСВ
	Постоянен контрол от страна на общинската
администрация за извършване на провер ки за изгаряне на 




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	
	отопление в обектите – юридически лица, подобни на битовите, напр. сервизи за автомобили, автомивки, тапицерски и други ателиета за услуги, строителни обекти и т.н., както и отоплението в
общински обекти
	
	
	
	
	
	
	отпадъци и други отпадъчни материали за отопление.

	Ns_Sh_Tr - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ ТРАНСПОРТА

	




Ns_Sh_Tr_r_1
	Въвеждане на
забранителен или регулативен режим за движение по пътищата в района с повишен риск от влошено КАВ за определен тип МПС и при определени условия – атмосферни и/или
временни превишения на нормите
	




2025 г.
	


0* Ще се ограничат
източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	




2023-2027 г.
	


Заплата на ОА
	
Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
	



Община Несебър
	
  Ежегодно  ОА
  въвежда    
  забранителен и
регулатурен режим за движение по общинската пътна мрежа.

	




Ns_Sh_Tr_r_2
	Стимули за модернизирането състава на автопарка чрез промени в годишните данъци за автомобилите, в сила от 2019 г., така че данъкът да се обвърже с възрастта на превозното средство, видът двигател и Евро стандартите.
Електромобилите да са освободени от данъци.
	




2025 г.
	


0*
Намаляване концентрациите на
емисиите на ФПЧ10 от стари автомобили.
	




2023-2027 г.
	



Заплата на ОА
	


Общински бюджет Дирекция
„Данъци и такси“
	


Община Несебър Дирекция
„Данъци и такси“
	


Намалени емисии от автомобили при
измервания в контролните пунктове.




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
       (евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	


Ns_Sh_Tr_a_1***
	
Стриктен контрол за недопускане неправилното паркиране в зелените площи
	


2025 г.
	
0* Ще се ограничат
източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	


2023-2027 г.
	


Заплата на ОА
	Общински      бюджет,
ЕФ, др. финансиращи структури

	

Община Несебър
	
Постоянен контрол от страна на ОА за неправилно паркиране, особено в зелените площи.

	






Ns_Sh_Tr_a_2
	
Въвеждане на мерки за специфично поведение при установени
наднормени нива на ФПЧ10 - в официалната интернет страница на Община Несебър се публикува информация за нивото на основните замърсители на
атмосферния въздух.
	






2025 г.
	0*
-Намаляване на емисиите- инвентаризация на
емисиите по групи;
-Намаляване на броя на превишенията на
СДНОЧЗ, поддържане на СГ концентрации под
СГНОЧЗ,
-Намаляване на регистрираните най- високи 24-часови концентрации,
-Намаляване на регистри- раните СГ концентрации.
	






2023-2027 г.
	






-
	



Общински бюджет,
Европейски фондове, др. финансиращи структури
	






Община Несебър
	





Резултати от измер- ванията в контролните пунктове – АИС Несебър.

	





Ns_Sh_Tr_а_3
	Подробно проучване на нагласите на населението към ползването на нови маршрутни линии на електрически градски транспорт на къси разстояния в рискови от замърсяване райони, ползването на организиран
електрически транспорт до и от образователни и административни
институции.
	





2025 г.
	0*
Ще се конкретизира начина и обхвата на
прилагането на мярка за ползването на нови маршрутни линии на електрически градски транспорт на къси разстояния в рискови от замърсяване райони, ползването на
организиран електрически транспорт до и от образователни и административни
институции, планирана с цел да се ограничат
емисиите на ФПЧ10.
	





2023-2027 г.
	





-
	

Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
	





Община Несебър
	Не е извършвано  
проучване на нагласите на
 населението. 

Ежегодно общинската администрация извършва обновя
ване на  общинския автопарк и насърчаване използване на екологични горива.




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	



Ns_Sh_Tr_а_4
	

Подробно проучване на нагласите на населението към въвеждането на
„бяла“ зона без автомобили и условия за придвижване в нея.
	



2025 г.
	
0*
Ще се конкретизира начина и обхвата на
прилагането на мярка за въвеждането на „бяла зона“, планирана с цел да се ограничат емисиите на ФПЧ10.
	



2023-2027 г.
	



Заплата на ОА
	Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
	



Община Несебър
	
Насърчаване устойчивия транспорт –  въведена „бяла” зона без автомобили и условия за движение в нея-ул.„Отец Паисий”, гр. Несебър-нов град.  


	

Ns_Sh_Tr_t_1
	
Изграждане на улица до новопроектирана детска градина, кв. „Русалка“, гр. Свети Влас.
	

2025 г.
	

2027 г. – 4
	

2023-2027 г.
	


234 874
	

Общински бюджет
	

Община Несебър
	

0,3 км изградена улица.

	
Ns_Sh_Tr_t_2
	Реконструкция на улица от о.т.307 гр. Несебър до кръстовище с ул."Сатурн“ (в ПИ 51500.505.295 и ПИ 51500.31.43)
	

2025 г.
	

2027 г. – 4
	

2023-2027 г.
	


109 118
	

Общински бюджет
	

Община Несебър
	
0,5 км  реконструирана улица.

	  
  
  Ns_Sh_Tr_t_3
	Изграждане на улично осветление на паркинги и тротоари в обхвата на ул. Първа – западна част в участъка от о.т.410 до о.т.423 в гр. Несебър.
	

2025 г.
	

2027 г. – 4
	

2023-2027 г.
	


205 737
	

Общински бюджет
	

Община Несебър
	
1,5 км изградени паркинги и тротоари

	  
  
  Ns_Sh_Tr_t_4
	
Изграждане на улично осветление на ул."Искър" в с.Равда.
	

2025 г.
	

2027 г. – 4
	

2023-2027 г.
	


1 023
	

Общински бюджет
	

Община Несебър
	
0,3 км проектирано улично осветление

	  
  
  Ns_Sh_Tr_t_5
	
Изграждане на улично осветление на ул."Дунав" в с.Равда.
	

2025 г.
	

2027 г. – 4
	

2023-2027 г.
	


1 023
	

Общински бюджет
	

Община Несебър
	
0,2 км проектирано улично осветление

	


Ns_Sh_Tr_t_6
	 Ремонт на основната 
 пътна мрежа в 
 населените места, 
 особено улиците, по 
 които се движи обществен  транспорт.
	


        2025 г.
	

2027 г. – 4
	


2023-2027 г.
	


3 464 332
	

Общински бюджет
	

Община Несебър

	Ремонтирани улици:
- гр. Несебър - 2,5 км; 
- гр. Обзор – 0,5 км;
- гр. Св. Влас – 1,3 км;
- с. Равда – 0,5 км;
- с. Оризаре – 1,0 км.

	


Ns_Sh_Tr_t_7
	 
Ремонт на тротоари по 
 основната пътна мрежа в 
 населените места.
 

	


        2025 г.
	

2027 г. – 4
	


2023-2027 г.
	


2 357 779
	

Общински бюджет
	

Община Несебър

	Ремонтирани тротоари:
- гр. Несебър – 6000 м2; 
- гр. Обзор – 2100 м2;
- гр. Св. Влас – 2500 м2;
- с. Равда – 2800 м2;
- с. Кошарица – 1550 м2;
- с. Оризаре – 265 м2;
- с. Гюльовца – 165м2.





	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	Ns_Sh_Str - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ СТРОИТЕЛСТВО

	


Ns_Sh_Str_а_1
	Контрол върху всички строителни обекти, извършващи изкопни работи за създаването на временни пунктове за
измиване на автомобилните гуми.
	







постоянен




	
2027 г. – 0,5
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	







2023-2027 г.
	







   Заплата на ОА




	







Община Несебър




	







Община Несебър




	



Постоянен контрол от страна на общинската
[bookmark: _GoBack]администрация - извършване на проверки и даване на предписания на строителни обекти
 


	


Ns_Sh_Str_а_2
	Контрол върху
предаването на всеки строителен обект да се предхожда от щателно измиване на
строителната площадка и прилежащите площи.
	
	
2027 г. – 0,5
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	
	
	
	
	

	


Ns_Sh_Str_а_3***
	
Контрол върху
превозването на насипни материали - да става само от автомобили с
покривала.
	
	
2027 г. – 1,5
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10
	
	
	
	
	




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	








Ns_Sh_Str_а_4***
	
Осъществяване на контрол за
възстановяване на улици и тротоари при
ремонт/изграждане на елементите на техническата
инфраструктура с цел недопускане на
замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово
запрашаване.
	







постоянен
	





2027 г. – 0,5
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10
	







2023-2027 г.
	







Заплата на ОА 
	







Община Несебър
	







Община Несебър 

	




Постоянен контрол   
 от страна на  
 общинската
 администрация,   
 извършване на  
 проверки на    
 строителни обекти

	




Ns_Sh_Str_а_5***
	Осъществяване на
ефективен контрол за спазването на мерки за недопускане замърсяване на атмосферния въздух от строежи, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъци от строителни обекти.
	




постоянен
	


2027 г. – 1,5
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10
	




2023-2027 г.
	




Заплата на ОА
	



Община Несебър
	



Община Несебър
	

Постоянен контрол   
 от страна на  
 общинската
 администрация,   
 извършване на  
 проверки на    
 строителни обекти

	



Ns_Sh_Str_а_6***
	

Стриктен контрол за недопускане неправилното паркиране, в зелените площи.
	


постоянен
	
2027 г. – 0,5
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10
	


2023-2027 г.
	



Заплата на ОА
	


Община Несебър
	

Община Несебър
	
Постоянен контрол   
 от страна на  
 общинската
 администрация за 
 неправилно 
 паркиране  в зелените  
 площи 




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	Ns_Sh_Pr НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА

	



Ns_Sh_Pr_a_1
	Въвеждане на изисквания към
промишлени терени с неблагоустроени територии, за
поддържане на обезпрашителни мероприятия и контрол за привеждането им в
съответствие.
	



постоянен
	


0* Ще се намалят
неорганизираните емисии от ФПЧ10
	



2023-2027 г.
	



Заплата на ОА
	



Община Несебър
	



Община Несебър
	Постоянен контрол   
 от страна на  
 общинската
 администрация,   
 извършване на  
 проверки на    
 промишлени  
 терени

	



Ns_Sh_Pr_a_2
	Въвеждане на
специфични изисквания към складовите и търговски обекти и подообекти с цел
намаляване на неорганизираните емисии от прах и
контрол за спазването им.
	



постоянен
	

0* Ще се намалят
неорганизираните емисии от ФПЧ10
	



2023-2027 г.
	


Заплата на ОА
	


Община Несебър
	


Община Несебър
	Постоянен контрол   
 от страна на  
 общинската
 администрация,   
 извършване на  
 проверки на    
 складове и  
 търговски  
 обекти

	



Ns_Sh_Pr_a_3
	Прилагане на най- добрите налични техники и мерки за рентабилност.
Въвеждане на
специфични изисквания към товаро-разтоварните дейности, времето за
престой и работа на двигателите на МПС.
	



постоянен
	

0* Ще се намалят
неорганизираните емисии от ФПЧ10
	



2023-2027 г.
	



Заплата на ОА
	


Община Несебър
	


Община Несебър
	Постоянен контрол   
 от страна на  
 общинската
 администрация.  
 

	


Ns_Sh_Pr_a_4
	Въвеждане на строги изискванията към бетоновите и варови възли, кариери за инертни материали,
пресевни и сортировъчни инсталации на инертни
материали, площадки за
	


постоянен
	

0* Ще се намалят
неорганизираните емисии от ФПЧ10
	


2023-2027 г.
	


Заплата на ОА
	

Община Несебър
	

Община Несебър
	Постоянен контрол   
 от страна на  
 общинската
 администрация.  





	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	
	третиране на строителни отпадъци, площадки за съхраняване на насипни товари и отпадъчни продукти и др.
	
	
	
	
	
	
	

	Ns_Sh_Pi - РЕСУСПЕНДИРАНЕ НА ЧАСТИЦИ ОТ ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ

	

Ns_Sh_Pi_t_1***
	Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено улиците, по които се движи общ.
транспорт
	





постоянен
	



2027 г. – 6
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10
	





2023-2027 г.
	





4 348 927
	




Общински бюджет
	




Община Несебър
	
ОП „БКСО”  – Дейност „Чистота” почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите      територии от населените места, предназначени за обществено
ползване.

	
Ns_Sh_Pi_t_2***
	Периодично ръчно измиване на зони или
части от улици, по които е натрупан значителен
пътен нанос.
	
	
	
	
	
	
	

	
Ns_Sh_Pi_t_3***
	Ежеседмично миене на района около пункта за мониторинг
	
	
	
	
	
	
	

	

Ns_Sh_Pi_t_4
	Оптимизиране на
зимното снегопочистване
- опесъчаване чрез
замяна на пясъка/лугата със специализирани препарати за третиране
на снежна покривка.
	

зимен период
	0* Ще се ограничат
източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	

2023-2027 г.
	

- 
	

Общински бюджет
	

Община Несебър
	

-

	


Ns_Sh_Pi_t_5**
	Проектиране и
изграждане на парково пространство, детски и спортни площадки, тротоари и алеи.
	


2025 г.
	
2027 г. – 6
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	


2023-2027 г.
	527 537


66 623



6 228


5 721
	Общински бюджет;
Европейски фондове и други международни и национални
финансиращи структури
	

Община Несебър
	1) Изграждане на „Басейн“ в кв. „Черно море“, гр. Несебър;
2) Изграждане на детска площадка, озеленяване и алейно осветление в гр.Обзор;
3) ) Изграждане на детска площадка в кв. „Русалка“ и 4) Проект площадка-гр.Св.Влас.




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	


Ns_Sh_Pi_t_6**
	

Озеленяване и
поддръжка на зелените площи  
	


2025 г.
	
2027 г. – 6
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	


2023-2027 г.
	


1 100 583
	Общински бюджет;
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури
	

Община Несебър
	ОП ”БКСО”, Дейност „Озеленяване” – изграждане и поддържане на общинската зелена система.

	

  Ns_Sh_Pi_t_7**
	Създаване на услуги за населението – изграждане на нова водопроводна мрежа. 



	


2025 г.
	
2027 г. – 6
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
	


2023-2027 г.
	
1 400 940




1 699 886
	Общински бюджет;
Европейски фондове и други международни и национални
финансиращи структури, ПЧП
	

Община Несебър
	1) Изградена нова водопроводна мрежа – етап II - 7,2 км, с. Гюльовца.
2) „Преработка и актуализация на съществуващ проект за водопроводна мрежа на с. Оризаре, Община Несебър – І етап“.

	Ns_Sh_i - ИНФОРМАЦИОННИ МЕРКИ

	






Ns_Sh_Dh_i_1
	Провеждане на информационни кампании сред обществеността за
запознаване с вредите от замърсяването на въздуха с ФПЧ10 и стимулиране на активността на жителите да кандидатстват за подмяна на старите топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Техническа подкрепа на лицата при
кандидатстване.
	






2023-2027
	


0*
Ще се намалят годишните емисии на ФПЧ. Чувствително намаляване на средния относителен принос на битово отопление за формиране на най-високи СД концентрации.
	






2023-2027
	






- 
	



ПОС 2021-2027,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури
	






Община Несебър
	Предоставена инфор
мация на официална
та страница на
Общината  за КАВ, проведени информа-ционни дни/срещи по населени места, публикации,осигурена техническа подкрепа за подпомагане на кандидатите за подмяна на старите уреди. Разкрит е специален офис за приемане на заявления за кандидатстване.




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	




Ns_Sh_Dh_i_2
	Разработване и осъществяване на консултативни и информационни механизми за популяризиране на енергийно ефективни мерки в жилищния
сектор – web сайт, електронно табло
	




2025 г.
	
0*
Ще се намалят годишните емисии на ФПЧ. Чувствително намаляване на средния относителен принос на битово отопление за формиране на най-високи СД концентрации.
	




2023-2027 г.
	




- 
	
Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
	



Община Несебър
	
Предоставена инфор
мация на официална
та страница на 
Общината  за ЕЕ и консултиране на  гражданите относно енергийно ефективни мерки в жилищния
сектор.

	











Ns_Sh_ Dh _i_3
	





Въвеждане на мерки за специфично поведение при установени
наднормени нива на ФПЧ10 - в официалната интернет страница на Община Несебър се публикува информация за нивото на основните замърсители на
атмосферния въздух.
	











2025 г.
	0* Ще се ограничат
източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10.
· Намаляване на емисиите;
· Инвентаризация на емисиите по групи;
· Намаляване на броя на превишенията на
СДНОЧЗ, поддържане на СГ концентрации под СГНО ЧЗ,
· Намаляване на регистрираните най- високи 24-часови концентрации,
· Намаляване на регистрираните СГ концентрации.
	











2023-2027 г.
	











- 
	









ИАОС;
Общински бюджет
	









  ИАОС;
Община Несебър
	








Предоставена инфор
мация на официална
та страница на Общината  за нивото на основните замърсители на
атмосферния въздух.




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ

	Ns_Lt_Dh - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ

	










Ns_Lt_Dh_t_1
	Реализиране на проект по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна
среда“ 2021-2027 г. за намаляване на
замърсяването на въздуха от битовото отопление чрез поетапна подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво - дърва и въглища в самостоятелни обекти в жилищните
сгради с екологични алтернативи,
включително изграждане на фотоволтаични инсталации (вкл. батерии) за енергийно
бедни домакинства при алтернатива за отопление термопомпа „въздух-
въздух“
	










2025-2027
	









2027 - 18
	










2026-2027 г.
	










4 739 020

	










ПОС 2021-2027
	









Община Несебър
	Проект „Несебър е за по-чист въздух” по
Програма "Околна среда" 2021-2027, 
BG16FFPR002-5.001-0011-C01”За по-чист въздух”. Продължителността на проекта е 5 години.
В рамките на проекта ще се подменят отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища), с екологични алтернативи (пелетни уреди, термопомпи и климатици). Проектът продължава през 2026 г.


	




Ns_Lt_Dh_t_2
	Обновяване и ремонти на обществени сгради,
включително поставяне на пречиствателни съоръжения и фотоволтаични системи, което да спомогне да станат по-енергийно
ефективни и безкарбоно- ви до 2050 г. – пилотен проект
	




2025–2026 г.
	

0****
Ще се ограничи и/или ще се намали рискът от влошено КАВ по ФПЧ10 чрез материален стимул за дългосрочна инвестиция
	




2025-2027 г.
	




- 
	

Общински бюджет,
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури
	




Община Несебър
	



  
-




	
Код
	
Описание на мярката
	Времеви хоризонт за изпълнение
	Очакван ефект намаление на емисиите, т/год
	
Период на въздействие
	Необходими средства
(евро)
	
Източник на финансиране
	
Отговорна институция
	
Индикатор за контрол

	Ns_Lt_Tr - НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ10 ОТ ТРАНСПОРТ

	

Ns_Lt_Tr_t_1
	
Изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства
	

2025 г.
	2027 г. – 12
Ще стимулира и улесни желаещите да използват електрически превозни
средства
	

2025-2027 г.
	

-
	
Общински бюджет,
ПОС 2021-2027
	

Община Несебър
	
-


	Ns_Lt_Pi - РЕСУСПЕНДИРАНЕ НА ЧАСТИЦИ ОТ ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ

	




Ns_Lt_Pi_t_1
	
Реализиране на Проект
„Залесяване/затревяване и облагородяване на крайпътни и
междублокови пространства, паркове, зелени покриви,
включително интелигентни зелени решения“
	




2025-2027 г.
	2024 г. – 6
2027 г. – 8
Ще се ограничат източниците, оценени като причина за влошено КАВ по ФПЧ10 чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето
ФПЧ и пречистването на
въздуха по естествен път
	




2025-2027 г.
	
1 100 583









1 025 444
	Общински бюджет;
Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури,
ПОС 2021-2027
– Мярка „Зелена инфраструктура
в градска среда“
	



Община Несебър
	1)ОП ”БКСО”, Дейност „Озеленяване“ 
 облагородяване на  
 крайпътни и 
 междублокови 
 пространства.
2) Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха в община Несебър, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда, Програма "Околна среда" 2021-2027, BG16FFPR002-5.008-0001-С01, Зелени мерки в градска среда (3). Проектът продължава и през 2026 г.



* Някои мерки нямат пряк ефект за намаляване на емисии и в съответната графа е отбелязано „0“, но ефектът от тях се проявява косвено в останалите мерки.
** Мярката е включена в ПИРО
*** Мярката е включена в ПООС
**** Очакваният ефект намаление на емисиите може да се изчисли след извършване на енергиен преглед на отделните сгради

Легенда на уникалния код на мерките:

	Несебър
	Кратко
-срочна мярка
	Дълго-
срочна мярка
	Комунал-
но битов сектор
	Сектор транспорт
	Строител- ство
	Промиш- лен
сектор
	Площтни източници
	Администра- тивна мярка
	Финансова мярка
	Информа-
ционна мярка
	Техни-
ческа мярка
	Регула-
торна мярка
	Номер
на мярката

	Ns
	Sh
	Lt
	Dh
	Tr
	Str
	Pr
	Pi
	а
	f
	i
	t
	r
	1




